软件综合实训_[学号]_[姓名]_开发阶段实训报告

说明：本文档面向成员 A 个人提交。提交前请将标题和文件名中的 [学号]、[姓名] 替换为本人信息。

1. 本阶段个人承担的任务

根据项目新版分工方案，我负责成员 A 的“仿真数据生成与效果评估模块”。本阶段个人承担的主要任务如下：

1	
      阅读并理解项目规格说明书、分工方案和接口规范。

2	
      明确成员 A 的职责边界，即只负责仿真数据生成、时间片输出和评估指标，不负责推荐算法和前端展示。

3	
      整理虚拟学生原始数据和食堂窗口原始数据。

4	
      提取并派生成仿真所需的关键字段。

5	
      设计成员 A 的数据结构和输出结构。

6	
      编写离线仿真脚本，验证核心算法流程。

7	
      搭建 Spring Boot 后端工程，实现成员 A 的接口。

8	
      编写运行说明和模块说明文档，方便后续联调与验收。

2. 本阶段完成情况

目前已经完成的工作如下：

2.1 原始数据整理

整理了两份原始 Excel 数据：

1	
      虚拟学生分布特点名单及饮食标签。

2	
      北交虚拟食堂信息、关键营业时间与窗口明细。

在此基础上，通过脚本生成了：

1	
      virtual_students.csv

2	
      restaurants.csv

3	
      windows.csv

4	
      dishes.csv

5	
      arrival_rules.csv

6	
      tag_mappings.csv

这些文件构成了成员 A 仿真模块的基础种子数据。

2.2 数据结构设计

完成了成员 A 仿真数据结构设计文档，明确了：

1	
      虚拟学生画像结构。

2	
      餐厅和窗口参数结构。

3	
      菜品参数结构。

4	
      仿真运行时的时间片结构。

5	
      评估指标结构。

2.3 仿真原型开发

完成了 scripts/run_task_a_simulation.py，可以基于 CSV 数据完成最小可运行仿真，输出：

1	
      时间片 timePoints

2	
      餐厅和窗口排队状态

3	
      等待时间

4	
      拥挤度

5	
      评估指标 metrics

2.4 后端接口开发

完成了 Spring Boot 后端骨架，并实现了以下成员 A 接口：

1	
      GET /api/v1/presets/user-profiles

2	
      GET /api/v1/presets/scenarios

3	
      GET /api/v1/parameters/restaurants

4	
      GET /api/v1/parameters/windows

5	
      GET /api/v1/parameters/dishes

6	
      POST /api/v1/simulations/run

7	
      GET /api/v1/simulations/{runId}

8	
      GET /api/v1/simulations/{runId}/timeline

9	
      GET /api/v1/simulations/{runId}/metrics

2.5 文档编写

完成了以下说明性工作：

1	
      模块运行说明写入 README.md

2	
      成员 A 数据结构设计文档

3	
      数据目录说明

4	
      本次个人交付所需的源代码说明、单元测试报告和开发阶段实训报告

3. 开发过程中遇到的问题及解决方法

3.1 项目定位前期不够清晰

开发初期，项目一度更偏向“食堂管理系统”，容易把工作重心放在注册、钱包、订单等传统管理模块上，这会导致成员 A 的职责边界不清晰。

解决方法：

1	
      重新阅读规格说明书和分工文档。

2	
      与队友统一项目定位，明确当前系统应以“就餐仿真与决策支持”为主。

3	
      最终将成员 A 的任务收敛到“数据生成、排队仿真、评估指标”。

3.2 原始 Excel 数据不能直接用于程序读取

原始 Excel 更适合人工阅读，不适合直接参与程序计算。比如：

1	
      字段命名不统一。

2	
      标签表达方式不统一。

3	
      缺少预算、等待容忍度、服务速率等仿真必需字段。

解决方法：

1	
      编写 prepare_task_a_seed_data.py 进行数据清洗和派生。

2	
      只保留程序真正需要的关键字段。

3	
      对标签进行标准化，生成统一的匹配标签。

3.3 课程时间如何转化为人流高峰

系统不能只做静态数据展示，需要体现“仿真”特点。因此必须将上课、下课时间映射为早餐、午餐、晚餐高峰。

解决方法：

1	
      将早餐高峰设置在 8 点上课前。

2	
      将午餐高峰设置在 12 点下课后。

3	
      将晚餐高峰设置在 18 点 30 下课后。

4	
      在脚本中使用到达分钟字段和拥挤度缩放逻辑来体现人流集中程度。

3.4 接口结构需要兼顾 B 和 C 的联调需求

成员 A 的输出既要给成员 B 做推荐计算，又要给成员 C 做前端展示，因此接口字段不能只顾自己模块内部使用。

解决方法：

1	
      按公共接口规范设计统一返回结构。

2	
      将结果拆分为时间片数据和指标数据。

3	
      提供预设接口、参数接口和仿真接口，便于不同成员调用。

3.5 本地环境和依赖问题

开发过程中遇到了 Maven 依赖、本地缓存和分支同步等问题。如果直接在公共分支上开发，容易影响队友。

解决方法：

1	
      在自己的成员 A 分支上进行独立开发。

2	
      使用项目内 .m2 本地仓库方式减少环境干扰。

3	
      将公共 dev 与个人开发分支职责分开，避免生成数据长期占用公共分支。

4. 个人完成情况评价

从当前阶段来看，我已经完成了成员 A 的核心 MVP 工作，主要表现为：

1	
      已经具备可用的仿真种子数据。

2	
      已经具备最小可运行仿真脚本。

3	
      已经具备可编译的后端接口工程。

4	
      已经具备面向联调的时间片和指标输出结构。

但也存在一些不足：

1	
      还没有补完整的自动化测试代码。

2	
      后续还需要与成员 B、成员 C 做更深入联调。

3	
      仿真算法目前仍是规则加权式 MVP，后续可以继续优化真实性和可解释性。

5. 本阶段工作成果总结

本阶段我从“没有现成后端和数据结构”开始，逐步完成了成员 A 模块从原始资料整理到后端接口实现的主要工作。整体流程可以总结为：

阅读规格与分工

-> 整理原始 Excel 数据

-> 生成种子 CSV

-> 设计仿真数据结构

-> 编写离线仿真脚本

-> 搭建 Spring Boot 后端

-> 实现 A 模块接口

-> 完成测试与说明文档

通过本阶段实训，我对以下内容有了更清晰的认识：

1	
      如何从原始资料提炼程序真正需要的数据。

2	
      如何把业务思路转化成接口和数据结构。

3	
      如何在多人协作项目中明确模块边界。

4	
      如何用分支和文档配合多人开发。

6. 后续计划

下一阶段我计划继续完成以下工作：

1	
      与成员 B 对接推荐算法所需字段。

2	
      与成员 C 对接前端仿真页面展示。

3	
      根据联调结果补充异常处理和字段细节。

4	
      补充自动化测试或更系统的接口测试。

7. 结语

总体来看，本阶段成员 A 的开发任务已经完成了一个可运行、可说明、可联调的基础版本。后续重点将从“个人模块开发”转向“多人模块联调与优化”。